海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程

劳务分包项目

发包文件（综合评分法）

发包人：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司

2023年1月

# 第一章 发包公告

- 1．发包条件

1.1本工程项目为海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目，建设资金已落实，发包人为如皋市新绘交通设施建设投资有限公司。

- 2．项目概况与发包范围

2.1项目概况：大洪河疏浚整治，拟实施大洪河（海门河至大洪闸）疏浚整治2.4公里，新建护岸约3.5公里，岸坡林草防护等，发包范围包括清单和图纸内的所有施工任务，预算价约13935700.01元（含甲供护岸桩、板采购费用）。

2.2计划开工时间：以发包人通知为准。

2.3质量要求：合格。

- 3．资格要求

3.1 响应人须具备有效营业执照；

3.2 响应人须具备劳务资质，安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 4．获取采购文件的时间、地点、方式

4.1获取发包文件的时间：2023年1月17日起，2023年1月30日止（法定节假日除外），每日上午8时30分到11时，每日下午14时到17时。

4.2本发包公告在“如皋市交通产业集团有限公司官网（http://www.rgcig.com/）”发布，公告期限为发布之日起10个日历天。

- 5．响应文件提交

5.1截止时间：2023年1月31日9点00分（北京时间）。

5.2提交地点：如皋市万寿南路766号江苏省如皋电子商务产业园A栋405室，如有变动，另行通知。

5.3特别提醒：响应人法定代表人或授权代表必须携带本人身份证、响应文件及采购文件中要求备查的原件至采购活动现场，原件随时备查。

- 6．开启

时间：2023年1月31日9点00分（北京时间）；

地点：如皋市万寿南路766号江苏省如皋电子商务产业园A栋405室。

- 7．其他补充事宜

7.1本项目采用当面谈判形式，可能会根据谈判情况对谈判文件作出实质性变动，响应人根据谈判小组要求提交响应文件或者最后报价。

7.2本项目为了保证响应人能全面了解本项目实际情况，特别提醒所有响应人需自行组织人员踏勘现场，自行负责现场踏勘安全。如响应人选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由响应人自行承担；因响应人自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

7.3响应人现场递交响应文件的法定代表人（或其委托代理人）仅允许一人参与投标，并携带本人身份证原件、法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）原件，防疫期需佩戴好口罩。

- 8．联系方式

发包人：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司

发包人地址：如皋市万寿南路766号如皋电子商务产业园A栋405室

联 系 人：陆晶晶

电    话：15262790860

代理机构：江苏鸿蒙工程项目管理有限公司

联 系 人：戴凌云

电    话：18962700966

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司

二〇二三年一月

# 第二章  响应人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 发包人 | 名 称：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 地 址：如皋市万寿南路766号如皋电子商务产业园A栋405室 联系人：陆晶晶 电 话：15262790860 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 海门 |
| 1.1.6 | 预算金额 | 约13935700.01元（含甲供护岸桩、板采购费用） |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 付款方式 | 预付款：无； 根据工程量每月支付已完成工程量价款的20%作为农民工工资发放，工程量完成50%支付合同总价的10%，工程施工完成且通过完工验收后付至合同价的60%，工程审计后，付至审定价款的97%；剩余3%作为保修金至缺陷责任期（2年）满后付清。所有付款均不计息。每次支付前，响应成交人均应出具在税务部门开具3%的正式税票（增值税专用发票）。另约定与业主单位江苏海晋城建集团有限公司同期同比例付款。以上付款均不计利息。本项目甲供材料包括护岸桩、板，以上材料包含在响应成交人投标报价中，甲供材料供应单位与甲方签订合同并结算（根据甲供材料供应商经营范围开具相应增值税专用发票，项目整体税负平衡（9%增值税专用发票）后的不足部分由乙方承担），该笔款项在由甲方与乙方的结算价款中扣除，乙方的中标价已经充分考虑到各种因素所产生的税负，不再向甲方索取额外利益。 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 详见发包公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 工期总日历天数：300日历天，具体以甲方指令为准。 |
| 1.4.1 | 响应人资质要求 | 见发包公告 |
| 1.4.2 | 对否接受联合体投标 | 否 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织集中踏勘，响应人自行踏勘，响应人未踏勘、或踏勘内容不够详尽所增加的工作量业主不予认可。 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 响应人提出问题的截止时间 | 2023年 1 月 28 日10：30前 |
| 2.3.1 | 发包人书面澄清的时间 | 2023年 1 月 28 日14：30前 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的材料 | 第一信封（资格审查文件） ☑有效企业营业执照、资质证书、安全生产许可证； ☑声明函； ☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； ☑发包文件要求提供的或响应人认为需要补充提供的其他材料。 第二信封（技术文件） ☑施工组织设计。 第三信封（商务文件） ☑响应函 ☑承诺函 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高限价 | 本工程设定最少下浮率：14%，以财政或审计部门审核的定额预算价下浮后作为合同价，最终结算价参照投标下浮率，以审计价为准。 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 自响应人提交响应文件截止之日起计算30天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 响应保证金的金额：5万元/单位；形式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函，不接受现金、本票等形式。 响应保证金的递交截止时间为：2023年1月31日09：00时之前，保证金收款账号如下： 账户名称：江苏鸿蒙工程项目管理有限公司 开户银行：兴业银行如皋支行 银行帐号：408890100100095848 |
| 3.4.5 | 资料费 | 300元/单位 现场现金缴纳，采购代理机构出具收据。无论流标或响应供应商是否中标，文件编制费用一概不退。 |
| 3.4.6 | 代理服务费 | 响应人报价时应充分考虑完成本项目为满足当地部门要求报审需要的所有费用，并包含在报价中；招标代理费由成交供应商支付，采用差额定率累进法计取基数，按照国家发展改革委制订的标准（发改价格【2011】534 号文）收取，此项费用响应人须综合考虑含在报价中，并不单独立项，成交供应商在领取《中标（成交）通知书》前，须将采购代理服务费汇入采购代理机构公司账户。 注：本项目代理费取费基数：海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目中标金额减去海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程护岸桩、板采购项目中标金额。 账户名：江苏鸿蒙工程项目管理有限公司 开户银行：兴业银行如皋支行 账户号码：408890100100095848 |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数 | 一正二副，密封并加盖骑缝章。 |
| 4.1.3 | 响应文件的密封 | 本次发包采用三信封形式，响应文件第一个信封（资格审查文件）、第二个信封（技术文件）、第三个信封（商务文件）应单独密封包装。 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同响应截止时间 开标地点：如皋市万寿南路766号如皋电子商务产业园A栋405室 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 发包人依法组建 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 成交通知书发出后7个工作日内，成交供应商按照成交金额10%向发包人缴纳履约保证金并签订合同。成交供应商可以选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 集团监察审计法务部 |
| 需要补充的其他内容： |  |  |
| 9 | 注意事项 | （1）成交供应商需完成所有工作，包含但不限于资料整理、材料送检等工作，直至完成本项目审计； （2）施工范围之外的绿化保护、恢复由实施单位负责； （3）成交供应商不得拖欠工程款及务工人员劳务报酬，造成工程款纠纷或损害发包人形象的，由成交供应商承担后果； （4）符合如皋市交通产业集团制定的相关分包合作单位管理考核办法等规章制度； （5）配合总包单位完成收款； （6）响应人需自行考虑项目因建设单位原因取消实施的风险； （7）本项目需由发包人采购的材料包括护岸桩、板（详见附件清单），以上材料包含在投标报价中，成交供应商可推荐材料供应单位参与投标，中标的材料供应单位与发包人签订合同并结算（根据材料供应商经营范围开具相应增值税专用发票，项目整体税负平衡后的不足部分由中标人承担），该笔款项在由发包人与成交供应商的结算价款中扣除，成交供应商的中标价已经充分考虑到各种因素所产生的税负，不再向发包热索取额外利益。 （8）成交供应商需自行协调施工现场相关矛盾，且安排能够满足施工要求的现场管理人员，如现场管理人员缺少导致项目推进缓慢，发包人有权终止合同。 |

# 评审标准和方法

|  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  |  |  |
| 形式评审标准 | 响应人名称 | 响应人名称与营业执照等一致；不一致的，持有效证明材料。 |  |  |
|  | 响应文件签字盖章 | 加盖响应人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书。 |  |  |
|  | 响应文件的组成 | 符合第二章“响应人须知”第 3.1.1 项规定 |  |  |
|  | 响应文件及报价唯一 | 只能有一个响应文件及有效报价 |  |  |
| 资格评审 | 资格证明相关表格 | 按资格证明文件格式填写的材料（格式详见第六章） |  |  |
|  | 具有独立法人资格、具备供货、售后服务能力 | 具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照 |  |  |
|  | 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 | 法定代表人和授权委托人附身份证明，签字并盖章 |  |  |
|  | 其他 | 响应人认为需要提交的其他证明材料 |  |  |
| 一、技术标评审（50分） |  |  |  |  |
| 评分因素 | 权重分值 | 评分内容 | 评分标准 |  |
| 施工组织设计（50分） | 2分 | 施工布置（2分） | 工场布置和其它临时设施设计合理（2分）。有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 |  |
|  | 4分 | 施工进度措施（4分） | 施工进度计划合理，工期保证措施可行（4分）。有缺陷适当扣分，缺项的得零分。 |  |
|  | 3分 | 施工机具及施 工人员配置（3分） | 施工机具设备及施工人员配置合理，能满足施工强 度要求（3分）。有缺陷的适当扣分， 缺项的得零分。 |  |
|  | 5分 | 河道岸坡绿化施工程施工（5 分） | 河道岸坡绿化施工程施工，工艺合理、质量有保证（4分）。有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。土方调配方案合理得 1 分，有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 |  |
|  | 15分 | 河道护岸工程施工（15 分） | 河道护岸施工方案可行，工艺合理、质量有保证（15 分）。有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 |  |
|  | 2分 | 河道沿线配套建筑物保护施工（2 分） | 河道沿线配套建筑物保护施工方案可行，工艺合理、质量有保证（2分）。有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 |  |
|  | 6分 | 施工质保措施（6分） | 质量保证措施健全、规范，符合施工图设计及国家、省相关规范、标准要求（6分）。有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 |  |
|  | 6分 | 安全生产及度汛 措施（6 分） | 能确保安全生产（资金、人员、设备等）的投入，安全管理体系健全、安全生产计划符合国家及地方相关管理规定，安全生产保证措施有针对性（4 分）。有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 度汛措施科学合理，有针对性（2 分）。有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 |  |
|  | 3分 | 环境保护管理体系与措施（3分） | 环境保护管理体系健全、污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位的得 2 分。有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。防尘措施符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位的得1分,有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 |  |
|  | 2分 | 文明工地建设（2 分） | 文明工地建设投入（资金、人员、设备等）充足，计划合理，措施有保证的得2分。有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 |  |
|  | 2分 | 工程资料管理（2 分） | 工程资料有专人专职负责，岗位职责分明，工地档案室建设规范，配备的设备齐全，档案整理措施可行的得 2 分,有缺陷的适当扣分，缺项的得零分。 |  |
| 二、商务技术（50分） |  |  |  |  |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| 报价得分（50 | 评审基准价计算方法 | 确定评标基准价：按投标人的投标报价（1-下浮率）的算术平均值即为评标基准价。 |  |  |
|  | 商务标评审（商务报价（50分） | 评标价等于评标基准价的得满分；每高于评标基准价1%扣0.5分；每低于评标基准价1%扣0.3分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |  |  |
| 注：以上项目设得分上限，评委依据发包文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。汇总各评委打分，取平均值。得分保留小数点后两位。 |  |  |  |  |
| 评审顺序： 响应人资格评审（未通过资格审查的不予进入下一步评审）—符合性评审（未通过符合性审查的不予进入下一步评审）—技术标评审—商务标评审。 确定中标候选人： 总得分 = 技术标得分 + 商务标得分。 由评审小组按照总得分从高至低进行排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人。若总得分相同时， 则按下列办法确定： ①若得分相同，则由报价低者优先中标； ②若报价相同，则由发包人按照响应人签到顺序现场抽签的方式确定中标人。 注：1、排名第一的中标候选人（或者评审小组依据发包人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与发包人预期差距较大，或者对发包人明显不利 的，发包人可以重新发包。 2、“资格审查文件”、“技术标”所涉及相关证明材料均应为原件的扫描件且清晰可见，否则，响应人自行承担因扫描件模糊等问题导致评委无法辨识的一切后果。响应文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，响应保证金可不予退还，并且在相关网站进行公示。响应文件需提交的扫描件（除企业诚信库导入的相关资料之外）均需加盖响应单位公章。 3、响应人除应根据发包文件中规定的响应文件包含内容以外，还应根据评审办法中的评分细则及发包文件的要求编制响应文件，如响应文件相应部分有缺漏，致使资格审查不通过或技术标或商务标不得分或失分，责任均由响应人承担。 |  |  |  |  |

1 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足发包文件实质要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。若总得分相同时，则按下列办法确定：

①若得分相同，则由报价低者优先中标；

②若报价相同，则由发包人按照响应人签到顺序现场抽签的方式确定中标人。

2 评审标准

见评审办法前附表。

3 评审程序

评审准备

评审小组成员到达评审现场时应在签到表上签到以证明其出席。

评审小组成员首先推选一名评审小组负责人，负责评审活动的组织领导工作。

发包人或招标代理机构应向评审小组提供评审所需的信息和数据。评审小组负责人应组织评审小组成员认真研究发包文件，未在发包文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

初步评审

评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。

响应文件不符合本章第 2.1 款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对发包文件做出实质性响应，应当作为无效响应予以否决。

响应文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对发包文件做出实质性响应，应当作为无效响应予以否决：

响应文件中的响应函未加盖响应人的公章；

响应文件中的响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字） 的；

响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

响应人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足发包文件规定的资格条件的；

响应人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

除在响应截止时间前经发包人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

组成联合体响应未提供联合体各方共同响应协议的；

在同一发包项目中，联合体成员以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的；

联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

响应报价低于工程成本或者高于发包文件设定的发包控制价或者发包人设置的响应限价的；

同一响应人提交两个及以上不同的响应文件或者响应报价，但发包文件要求提交备选响应的除外；

未按发包文件要求提供响应保证金的；

响应文件载明的发包项目完成期限超过发包文件规定的期限的；

明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合发包文件的要求的；

响应文件提出了不能满足发包文件要求或发包人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

未按发包文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照发包文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的；

不同响应人的响应文件以及响应文件制作过程出现了评审小组认为不应当雷同的情况的；

以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式响应的；

施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合发包文件有关暗标要求的；

响应文件关键内容模糊、无法辨认的；

响应文件需提交的扫描件未加盖响应单位公章的，未按发包文件要求加盖响应人公章的，做废标处理。响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经响应人书 面确认后具有约束力。

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

凡发包文件未明确标明无效标条款的，评审小组不得作为判定无效响应的依据。

详细评审

评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

响应文件的澄清和补正

在评审过程中，评审小组可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书 面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面 澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

评审小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或 补正。

推荐中标候选人或直接确定中标人

除响应人须知前附表授权直接确定中标人外，评审小组在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评审小组按照最终总得分由高至低的次序排列，并根据响应人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的响应人推荐为中标候选人。

如果评审小组根据本章的规定作无效标处理后，有效响应不足三个，且少于响应人须知前附表规定的中标候选人数量的，则评审小组可以将所有有效响应按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向发包人推荐。如果因有效响应不足三个使得响应活动明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部响应文件。

评审小组按照总得分由高至低的次序排列推荐中标候选人，发包人依据评审小组推荐的中标候选人顺序确定排名第一的响应人为中标人。评审小组推荐中标候选人的人数为3个。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与发包人预期差距较大，或者对发包人明显不利的，发包人可以重新发包。

提交评审报告

评审小组完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。评审报告应当由全体评审小组成员签字，并于评审结束时抄送有关行政监督部门。

# 第四章  合同条款及格式

海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目合同协议书

甲方：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司（以下简称甲方）

乙方：           （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、协议范围：

1.工程名称：海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目。

2.工程地点：海门区。

3.合同工期：300日历天，具体以甲方指令为准。

4.工程保修期：工程通过完工验收合格后2年，即工程质量保修期为2年。绿化养护采用二级养护，养护期为二年。本工程保修期为竣工验收合格后按《工程质量保修书》约定。

5.工程内容：大洪河疏浚整治，拟实施大洪河（海门河至大洪闸）疏浚整治2.4公里，新建护岸约3.5公里，岸坡林草防护等，工程施工范围包括清单和图纸内的所有施工任务。

6.合同暂估价：金额（大写）：    （小写）￥   元。以财政或审计部门审核的定额预算价下浮后作为合同价，最终结算价参照投标下浮率    ，以审计价为准。

7.乙方项目负责人：      。

8.质量标准：合格。安全目标： 无安全生产责任事故 。

9.付款方式：根据工程量每月支付已完成工程量价款的20%作为农民工工资发放，工程量完成50%支付合同总价的10%，工程施工完成且通过完工验收后付至合同价的60%，工程审计后，付至审定价款的97%；剩余3%作为保修金至缺陷责任期（2年）满后付清。另约定与业主单位江苏海晋城建集团有限公司同期同比例付款。以上付款均不计利息。本项目甲供材料包括护岸桩、板，以上材料包含在乙方投标报价中，甲供材料供应单位与甲方签订合同并结算（根据甲供材料供应商经营范围开具相应增值税专用发票，项目整体税负平衡（9%增值税专用发票）后的不足部分由乙方承担），该笔款项在由甲方与乙方的结算价款中扣除，乙方的中标价已经充分考虑到各种因素所产生的税负，不再向甲方索取额外利益。

10.结算方式：

乙方的中标价（投标文件中的投标总价）仅作为合同暂定价，待施工图预算价（不得超过最高限价）（指经建设单位委托的第三方按照批准的施工图，依据发包文件约定的预算定额、取费标准等要求编制的施工图预算价）经审核确定，且根据投标下浮率下浮后作为合同价，并签定合同补充协议。

当施工图预算价下浮以后的价款低于中标价时，以施工图预算价下浮以后的价款为准，确定合同价款，但甲方有权调整功能需求、主要材料、设备品牌及型号等，使其提高或达到甲方所设最高限价。

施工图预算价的编制依据：

①施工图及其设计变更通知书；

②《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

③《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

④《江苏省水利工程预算算定额（2010年版）》、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；苏水基（2016）26号文《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）、苏水规【2017】2号文及苏水安【2017】3号文等文件；

⑤材料价格：参照确认的开工日期期间的《海门区建设工程造价信息》；若确认的开工日期期间的《海门区建设工程造价信息》无指导价的材料的价格，则按确认的开工日期期间的《南通建设工程造价信息》执行；若以上价格信息均无时，按市场价格执行。按市场价格执行时，如主要材料、设备品牌、技术规格、技术参数、验收标准均相同，当甲方、乙方双方询价出现差异时，以较低价格执行（经双方询价确定的主要材料设备的价格不参与整体下浮率计算）。甲方保留更换或另行选择或甲供主要材料、设备品牌的权利；

⑥人工工资按江苏省水利厅苏水基 2015年32号文件、苏建函价（2021）062号文；

⑦苏水基（2019）6号文省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知；

⑧苏水基（2016）26号文《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）、苏水规【2017】2号文及苏水安【2017】3号文等文件、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价【2018】298号文；

工程合同价的调整：

采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：

⑴人工单价由投标人在投标报价时自行测算调整幅度，完工结算时不作调整。投标人测算时可参照按江苏省水利厅苏水基2015年32号文件、苏建函价（2021）062号文，自主报价。

⑵材料价格风险：本工程材料价格风险由投标人控制，甲方不承担。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险，结算时不作调整。

⑶投标人报价时应充分考虑施工期间国家政策性风险，结算时不作调整。

关于下浮率选用问题（适用于甲方提出的合同以外的增加工作量）：当施工图预算价低于或等于甲方设定的招标控制（投资估算）价时，适用计算投标下浮率【即中标价相对招标控制价的下浮率】；当施工图预算价高于甲方设定的招标控制（投资估算）价时，适用新下浮率。

计算投标下浮率为：    %    。

新下浮率为中标价相对施工图预算价的下浮率。

注：计算下浮率时应扣除不下浮部分价格。

若在施工过程中，发生上述条款所述情形的变更或施工现场签证，则工程量进行按实调整，综合单价根据施工图预算价中对应的综合单价×（1-计算投标下浮率或新下浮率）计取；若施工图预算价中没有对应的综合单价，则按照本工程规定的“施工图预算价编制依据”计取综合单价，并按计算投标下浮率或新下浮率进行下浮后计取。

前期工程及行政事业性收费均由乙方自行考虑，视为已包含在本次投标报价中，甲方不再另行支付。

暂列金额根据实际发生情况按实调整。

工程结算时，乙方需上报经审批的工作任务书及相对应的工程决算等资料。

- 履约保证金的金额：成交通知书发出后7个工作日内，乙方按照成交金额10%向甲方缴纳履约保证金并签订合同。乙方可以选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金。

- 保险

(1)甲方投保建筑工程一切险和第三方责任险。如发生保险事故，乙方应第一时间通知甲方，并尽一切可能配合甲方开展索赔工作。上述保险免赔额之下的损失，由乙方承担。

(2)乙方必须在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员购买施工人员意外伤害保险，乙方必须保证，在合同履行期内，上述保险是有效的,保费费用已含在投标总价中，甲方不另行支付。

(3)乙方在施工过程中因违章作业或其他责任而造成甲方损失的，损失由乙方承担。

(4)乙方施工设备、进场的材料和工程设备等保险由乙方承担,乙方应为在工作过程中在工地使用和存放的自有、租用和借用的设备和工具办理施工机具保险，施工机具保险金额为施工机具的重置价值，乙方应将甲方列为共同被保险人，并要求保险公司放弃对甲方行使代位求偿的权利。乙方应为其负责采购的材料和设备办理货物运输保险。乙方应为其自有、租用或使用的挂牌车辆购买机动车保险，车辆第三者责任险每次事故赔偿限额不低于100万元。乙方未购买相关保险而引起的损失由承包人承担。

- 试验检测由甲方指定，费用由乙方承担。

二、合作方式：

甲方对乙方进行工程管理，乙方向甲方提供分包服务，并服从甲方管理，承担相应安全文明生产责任。

合作考核：按照如皋市交通产业集团制定的相关分包合作单位管理考核办法等规章制度执行。

在合作期内，乙方违反甲方相关管理规定及要求，或因乙方原因发生严重质量、安全、进度或损害甲方商誉情形的，甲方有权单方面终止双方合作协议，且乙方履约保证金不退还，作为乙方支付甲方违约金，如该违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

三、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、履行项目管理责任，对乙方生产活动按照项目分包合同进行管理、考核及监督。

2、按照项目分包合同及甲方生产管理规定对乙方进行安全生产教育。

3、核查技术尤其是高风险工人上岗相关资格证件。

4、负责保证项目按有关法规和规定实施。

5、监督项目执行相应的施工安全机制，承担相关安全责任。

（二）乙方权利和义务

1、在向甲方提供专业分包服务过程中，由乙方直接导致的安全、经济、劳资、侵权等一切纠纷、事故全部由乙方负责处理并承担责任。

2、乙方必须自行就具体项目配备专职的安全管理人员，对乙方安全生产责任全面负责。

3、全面履行入库文件要求及项目分包合同约定，服从甲方管理。

4、保证技术人员尤其是高风险工人持证上岗，并为项目所有劳务人员提供完善的人身保险保障。

5、乙方应实行农民工实名制管理，对农民工工资实行专款专用制度，若因此发生任何劳务纠纷或其他恶性事件的，由乙方自行承担全部责任，同时甲方有权对乙方处以1万元的处罚。

6、乙方应当选择经城市管理部门许可的运输单位运输建筑垃圾，若因沿途抛洒泄露、道路扬尘污染等问题被行政处罚或通报批评的，乙方自行承担全部后果，同时甲方有权定对乙方处以2万元的处罚。

7、甲方在合作期内因工程管理需要召开相关会议时，乙方无正当理由缺席的，甲方有权对乙方处以1000元的处罚。

8、合作期内若经甲方检查乙方存在以下情形的，乙方同意根据甲方相关管理制度要求接受相应的经济处罚，且不得要求甲方承担任何责任：

- 乙方派驻现场实际管理的人员与投标文件上确定的人员不一致且该人员变动未经甲方书面认可。

- 在施工过程中未按规范程序实施管线保护工作，造成经济损失1000元以上或产生不良社会影响。

9、若发生上述第8条中甲方有权解除合同，乙方在接到解除合同通知后7日内无条件退场，结算价款按实际完成工程量的50%计算，并限制其参与甲方及其关联公司工程投标2年以上。

10、保证项目执行相应的施工安全机制，承担相关安全责任。

11、应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每周周日前分别向甲方和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向甲方提供。

12、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由乙方负责。

13、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成品保护由乙方负责，费用由乙方负责；

14、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因乙方的责任造成的财产和人身损失，由乙方承担相关费用。

四、违约责任

- 乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，每延迟交付一天按合同总价款的3‰支付违约金。

- 乙方的施工质量不符合设计规范要求的，应按甲方要求的时间进行返工，并承担返工费用，工期不予顺延。

- 非甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、本项目不得转让分包，如有发生，甲方除扣留其履约保证金外，有权要求乙方无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

五、其他：

1、本协议一式伍份，正本贰份，副本叁份，甲方执正本壹份，副本贰份，乙方执正本壹份，副本壹份，均具有同等法律效力，双方签字盖章之日起生效。

2、未尽事宜，双方共同协商解决，签订补充协议。

3、本合同发生争议，双方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方：                         乙方：

法定代表人或授权人：           法定代表人或授权人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

签约地点：                     签约地点：

年  月  日                     年  月  日

廉政协议

甲方：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司（以下简称甲方）

乙方：                                  （以下简称乙方）

甲方将 海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目 分包给乙方实施。为进一步加强项目实施过程中的廉政建设，特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6、甲乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1、甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、本协议一式伍份，正本贰份，副本叁份，甲方执正本壹份，副本贰份，乙方执正本壹份，副本壹份，均具有同等法律效力，双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：                代表人（签字或盖章）：

年  月  日                          年  月  日

安全生产协议

甲方：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司（以下简称甲方）

乙方：            （以下简称乙方）

甲方将 海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目 分包给乙方实施。为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，本项目甲方与乙方特此签订安全生产协议：

一、甲方职责

1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程专业分包合同的有关安全要求。

2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。乙方是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。

6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

本协议一式伍份，正本贰份，副本叁份，甲方执正本壹份，副本贰份，乙方执正本壹份，副本壹份，均具有同等法律效力，双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：               代表人（签字或盖章）：

年  月  日                         年  月  日

履约承诺书

致：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司（甲方）

我单位承诺：

在 海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目 等项目实施过程中

1、我单位绝不发生挂靠、转包和分包行为；

2、我单位保证严格按甲方要求对项目部主要管理人员进行合理配备并确保在岗在位；

3、我单位保证严格履行合同中规定的责任与义务；

4、我单位承诺绝不发生违反有关法律、法规、规章规定的行为。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

承诺人：  （盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

工程质量保修书

工程项目名称：海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目

甲方：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司（以下简称甲方）

乙方：                                  （以下简称乙方）

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定：按国务院第279号令规定执行 。质量要求符合中华人民共和国水利部颁发的有关标准、规范强制性条文及省、市有关规定，等级达到合格。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：工程通过完工验收合格后2年，即工程质量保修期为2年。绿化养护采用二级养护，养护期为二年。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：    /    。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

本协议一式伍份，正本贰份，副本叁份，甲方执正本壹份，副本贰份，乙方执正本壹份，副本壹份，均具有同等法律效力，双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：               代表人（签字或盖章）：

年  月  日                       年  月  日

# 第五章  工程量清单（无）

# 第六章  图纸（略）

# 第七章  技术规范（略）

# 第八章  工程量清单计量规则（略）

# 第九章  响应文件格式

海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目

响应文件

（第一个信封 资格审查文件）

响应人：                       （盖单位章）

年        月        日

第一信封（资格审查文件）

☑有效企业营业执照、资质证书、安全生产许可证；

☑声明函；

☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

☑发包文件要求提供的或响应人认为需要补充提供的其他材料。

一、声明函

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

我单位（响应人名称）郑重声明：

参加本次投标活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，财务状况良好。

（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；所称财务状况良好，是指未出现基本存款账户被国家有关机关查封、冻结情况。）

声明人：（公章）

年     月    日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人         （姓名）系                     （响应人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（包括法定代表人身份证复印件或扫描件）及委托代理人身份色复印件或扫描件。

响应人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签名）

身份证号码：

委托代理人：                     （签名）

身份证号码：

年       月       日

(二)法定代表人身份证明

响应人名称：

姓名：(法定代表人签名)     性别：     年龄：     职务：

系(响应人名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件。

响应人：(盖单位章)

年     月     日

海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目

响应文件

（第二个信封 技术文件）

响应人：                       （盖单位章）

年        月        日

第二信封（技术文件）

☑施工组织设计。

海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目

响应文件

（第三个信封 商务文件）

响应人：                       （盖单位章）

年        月        日

第三信封（商务文件）

☑响应函

☑承诺函

- 一、响应函

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

1.我方已仔细研究了海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目发包文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以财政或审计部门审核的定额预算价下浮     %的投标报价（增值税税率为3%），按合同约定实施和完成相关审计报告。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并提交相关审计报告。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

年        月        日

- 二、承诺函

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

1、我方已仔细研究海门区农村水环境整治项目（2022年度第一批）DHH标段河道疏浚整治工程劳务分包项目发包文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以响应文件第三个信封（商务文件）中的响应总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．工程质量：验收合格。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．（其他补充说明）。

响 应 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

年        月