黑水虻养殖项目大棚采购及安装工程

招 标 文 件

第一章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 招标人地址：如皋市惠政东路188号广电传媒中心A17层 联系人：刘赟 电话：0513-80693610 电子邮箱：278883716@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 黑水虻养殖项目大棚采购及安装工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 如皋市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 黑水虻养殖项目，大棚采购及安装包含长35m,宽12m的速冻库大棚1个，占地面积420㎡；长50m，宽20m的加工中心大棚1个，占地1000㎡；长50m，宽8m的恒温大棚8个，占地3200㎡；长50m,宽8m的养殖大棚12个，占地4800㎡；长66m，宽8m的养殖大棚22个，占地11616㎡；长50m，宽10m的蓄料大棚2个，占地1000㎡。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 2020 年12月20日-2021 年 1月15日 |
| 1.3.3 | 要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 投标人营业执照含有大棚或大棚安装等经营范围 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2020年12月15日16：00前E-MAIL至278883716@qq.com邮箱并致电0513-80693610。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2020年12月16日12:00前招标人将补遗书发给各潜在投标人。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算30天 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 一正两副 |
| 4.1.2 | 投标文件的密封 | 本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价）应单独密封包装。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 如皋市交通产业集团有限公司A1311会议室 |
| 6.5 | 招标人是否设定投标控制价上、下限 | 本次招标项目不设定投标控制价下限，设定的投标控制价上限为： 1440000元。 |
|  | 付款方式 | 施工合同签订后业主向施工方支付中标价的30%作为定金，用于材料生产加工，货物送至施工现场并经验收合格后支付至中标价的50%，施工完成后支付至中标价80%，满12个月后支付剩余费用。 |
|  | 其他 |  |
| 第一信封包含的内容： 1、营业执照副本复印件； 2、项目负责人证书复印件； 3、法人代表授权委托书原件； 4、受委托人身份证复印件； 上述文件均需加盖公章 第二信封包含的文件： 1、报价函 2、工程量清单 |  |  |

注：若本项目投标人员不足3家，则直接转为竞争性谈判

附录1   资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

投标人营业执照含有大棚或大棚安装等经营范围

第二章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标程序：

1、由投标人代表检查投标文件的密封情况；

2、打开所有投标人的第一信封，对投标人的投标文件进行符合性审查；

3、打开通过资格审查的投标人的第二信封，根据价格由低向高确定中标人。

附件1：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：                      （投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目名称：____________项目招标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目招标有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

代理人（被授权人）姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

附件2：

报  价  函

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

1.我方已仔细研究黑水虻养殖项目大棚采购及安装（项目名称）招标文件的全部内容（含补充说明），在考察工程现场后，愿意以人民                币                   元（大写）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为符合国家相关规定），按本采购文件及合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并提交相关审计报告。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

:

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

注：其他未提供格式的，不做格式要求

附件3：

工程量清单

清单见附页